UMOWA  Nr ………./2017

zawarta w dniu ………….. 2017 r. w miejscowości Komarów – Osada  pomiędzy Gminą Komarów - Osada , ul. Rynek 15, 22-435 Komarów  - Osada, zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną przez :

1. Panią Wójt Wiesławę Sieńkowską z jednej strony  zwaną dalej Zamawiającym

a …………………….. zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez :

1. Pana …………………………

o treści następującej :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sporządzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji budowlanej „Rewitalizacji miejscowości Komarów-Osada” obejmującej następujący zakres prac: Modernizacja parku w miejscowości Komarów-Osada, nasadzenia zieleni oraz pielęgnacja zieleni już istniejącej, stworzenie strefy relaksu, wykonanie alejek parkowych, chodników i schodów, zamontowanie elementów małej architektury (posadowienie ławek i koszy na śmieci oraz stojaków dla rowerów), instalacja oświetlenia, przebudowa ulicy Rynek (wymiana nawierzchni) odnowienie pomnika i terenu przyległego, a także wykonanie fontanny. Wyznaczenie miejsc do realizacji wydarzeń kulturalnych i projektów społecznych. Zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia (parking, przebudowa garaży, ławki, oświetlenie, ogrodzenie, nasadzenie drzew i krzewów). Modernizacja przystanku autobusowego – przeznaczenie lokali pod działalność usługową (np. punkt ksero, kafejka internetowa). Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Komarów-Osada. Modernizacja pawilonu handlowego (wymiana dachu wraz z konstrukcją)

- Modernizacja przystanku autobusowego – przeznaczenie lokali pod działalność usługową (np. punkt ksero, kafejka internetowa).

- Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Komarów-Osada.

- Modernizacja pawilonu handlowego (wymiana dachu wraz z konstrukcją)

- Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy sporządzony w czterech  egzemplarzach  w wersji papierowej  + wersja elektroniczna.

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Dowodem odbioru prac jest protokół zdawczo-odbiorczy.

- Jeżeli zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia, Wykonawca prześle przedmiot umowy pocztą.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac projektowych ustala się od dnia podpisania umowy

- Termin wykonania prac projektowych ustala się na dzień  15 września 2017 rok.

§ 3

# Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres opracowania przed sporządzeniem dokumentacji budowlanej.

- Termin wymieniony w  § 2pkt, 1 i 2  niniejszej umowy ulega wydłużeniu bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy, jeśli:

- 	Zamawiający zmieni zalecenia  programu prac, które przekaże 	Wykonawcy                    w  trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- 	podczas wykonywania zlecenia zajdzie potrzeba jego zmiany na żądanie 	Zamawiającego.

- Zamawiający i Wykonawca ustalą nowe terminy na wykonanie przedmiotu umowy 	              w formie pisemnej, w postaci aneksu.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie 	ryczałtowe  w wysokości  ………………….. zł brutto, (słownie : ……………………………..  brutto ).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem określoną w pkt. 1 kwotę po 	odbiorze   	całości zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

§ 5

- Strony ustalają, że Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom lub osobom. Za powierzone do wykonania części przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wynagrodzenie z tego tytułu, Wykonawca zobowiązany jest pokryć w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt. 1.

§ 6

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nieobjętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 1 umowy Wykonawca wykona 	je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego i za dodatkowym 	wynagrodzeniem, uzgodnionym pomiędzy stronami.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.

- Złożone opracowanie powinno być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz oświadczenie o zgodności wykonania przedmiotu umowy z niniejsza umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej doręczenia – po spełnieniu warunków, o których mowa w § 7 pkt. 1 i 2 umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz etyką zawodową i we współpracy z Zamawiającym.

- Dokumentacja, którą otrzyma  Zamawiający jest jego własnością.

- Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym, w § 1, jako wytwór myśli projektantów podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazana dokumentacja, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów - autorów dokumentacji projektowej.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, na następujących polach eksploatacji, bez wynagrodzenia:

- wykorzystanie opracowań do realizacji budowy przez Gminę Komarów-Osada;

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu - wytwarzanie określona technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu- w sposób inny niż  (po odbiorze końcowym każdego etapu dokumentacji) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, otworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- prawo do wykorzystania projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych, włącznie z prawem przekazania egzemplarzy dokumentacji projektowej oferentom oraz opublikowania jej w formie elektronicznej w Internecie - jako załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę  w ramach dokumentacji projektowej dla inwestycji nazwanej w § 1, stanowiące element składowy usługi Wykonawcy i projektantów-autorów, przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji.

- Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji; zachowują oni wszelkie prawa do niej, zastrzec one na mocy ustawy                       o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepisów, włącznie z prawami autorskimi.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów Wykonawcy - włącznie z transparentami,                         tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji- do celów i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji.

- Wniesienie i rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymieniona w § 1, nie będzie traktowane, jako publikacja naruszająca zastrzeżenia prawa Wykonawcy i projektantów autorów.

- Wykonawca i projektanci -autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

- Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do zlecania i wykonywania pełnej dokumentacji projektowej wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami innej jednostce projektowej, w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

§ 9

- W przypadku nie wykonania  dzieła lub jego całości w określonych terminach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości umowy.

- W razie przerwania całości lub części prac projektowych albo w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace projektowe Strony ustalą wspólnie protokółem zaawansowania prac. Wykonawca sporządzi jednostronnie protokół zaawansowania prac,  jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do sporządzenia tego  protokołu. Tak sporządzony protokół, z kosztami ogólnymi realizacji przedmiotu umowy, stanowi podstawę do uregulowania należności.

- W przypadku nie wykonania dzieła w terminie 30 dni od terminu określonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, 	a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygnie je Sąd Rejonowy.

- Umowa nabiera mocy prawnej po podpisaniu przez obie strony.

§ 11

- Do kierowania pracami stanowiących przedmiot umowy wyznacza się ze strony Wykonawcy  ………...

- Jako koordynatora realizacji obowiązków umownych wyznacza się ze strony Zamawiającego  Alicja Wysłocka i Marek Kraczek

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 	przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy 	Powszechne.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY :				WYKONAWCA :